Выполнение Плана реализации проекта «Цифровой университет» на 2024-2025гг.

Невыполненные мероприятия

по состоянию на 01.12.2025

1. Мероприятия, выполнение которых было запланировано на 2024 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Совершенствование эксплуатации беспроводного доступа в Интернет (wi-fi) | А.В.Ахинько | Идет постоянная работа (закуплен межсетевой экран, идет его настройка) |
| 2. | Модернизация компьютерного зала Д-401 | И.И.Бабичева | Не выполнено |
| 3. | Плановое обновление компьютерного парка университета (50 компьютеров) | А.В.Ахинько | Закуплено - 30 компьютеров для учебных аудиторий В-100/1, В-100/2; - 1 лазерный проектор; - 13 технобордов |
| 4. | Создание системы защиты информации информационной системы МГЛУ: создание пользовательских учетных записей и введение рабочих станций в домен | А.В.Ахинько | Идет постоянная работа Не созданы учетные записи для сотрудников бухгалтерии |
| 5. | Приобретение и настройка оборудования для обеспечения защиты wi-fi подключения | А.В.Ахинько | Оборудование приобретено, но не настроено. Сказал, что будет настроено в 2050 году. |
| 6. | Установка и настройка ПО для сбора информации о произошедших событиях (Zabbix или аналог) | А.В.Ахинько | Не выполнено Будет выполняться после настройки межсетевого экрана для wi-fi подключения |
| 7. | Создание правил реагирования на компьютерные инциденты | А.В.Ахинько | Идет постоянная работа |
| 8. | Расширение использования ДОТ в заочной форме получения образования: разработка видеокурсов лекций (3) | Е.Д.Долматова зав.кафедрами | Не выполнено |
| 9. | Создание Центра переводческих компетенций | Лаборатория АП | Выполнение задачи приостановлено из-за утраты актуальности |
| 10. | Расширение доступа к мировым лингвистическим базам данных на изучаемых языках (уточняется ежегодно) | Т.Л.Войтова | Не подписаны из-за санкций |
| 11. | Организация работы цифровой видеостудии | Отдел информационной работы | Не выполнено |

2. Мероприятия, выполнение которых запланировано на 2025 год

| №п/п | Наименование мероприятия | Ответственные за исполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Плановое обновление компьютерного парка университета (50 компьютеров) | А.В.Ахинько | Вместо компьютеров закуплено: - 38 комплектов ИК-приемников в Б-202; - 15 технобордов; - до конца 2025г. ждем класс синхронного перевода |
| 2. | Создание системы защиты информации информационной системы МГЛУ: доработка существующей документации | А.В.Ахинько | Пока не доработана |
| 3. | Аттестация системы защиты информации | А.В.Ахинько | Не выполнено |
| 4. | Расширение использования ДОТ в заочной форме получения образования: разработка видеокурсов лекций (3) | Е.Д.Долматова зав.кафедрами | Не выполнено |
| 5. | Расширение доступа к мировым лингвистическим базам данных на изучаемых языках (уточняется ежегодно) | Т.Л.Войтова | Не подписаны из-за санкций |
| 6. | Разработка перспективного плана реализации проекта «Цифровой университет» на период до 2030г | Ректорат |  |
| 7. | Модернизация структурированной компьютерной сети университета: 50 коммутаторов гигабитных портов Ethernet | А.В.Ахинько | Не закуплены |